Minutes

CAD – Kollisions Check

22. July 2014					     									10/01.013

13:00 – 14:30

Chair:	 Markus Hoffmann

Draft:	Armin Brand

Agenda			keine

| 1. | Kollisions Check nach dem 4 Augen Prinzip | M.Hoffmann/ R.Ludwig |
| --- | --- | --- |
|  | Protokoll (wird zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt) | A. Brand |

Dokumente

…

Participants

Brand (TC), Hoffmann (TC), Ludwig (ZM)

Allgemeines:

Im Nachgang zu dem Meeting mit T.Stoye vom 15.07.2014 wurden die Darstellungswünsche auch mit Frau Ludwig besprochen.

| Raum | Komponente | Feststellung | Umsetzung | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XTL: |  |  |  |  |
| R01 Bauwerk | Brandabschnitt | Nicht aktuell - Tür an anderer Stelle, - Brandabzug bitte Info an J.Stammerjohann, sie soll ein neues Modell liefern - Design Tür von N.Meyners | Via N.Meyners und J.Kuhlmann |  |
|  | Fußboden | - Es wird ein Modell mit einzelnen Bodenplatten auf der rechten Seite im DG3 gewünscht. | Über Steuerskizze via R.Ludwig. M.Hoffmann liefert eine Excel Liste mit Daten der Bodenplatten. (welche KST soll belastet werden?) |  |
|  | BO | Sind Messpunkte und können bleiben. | Werden von R.Ludwig soweit es geht ausgeblendet. |  |
|  | Tübbinge | Mit Stahlband, es werden nur diese angezeigt und auch nur im DG2. | Wird von R.Ludwig nachgetragen, benötigt aber die Vorgaben. Halterungen von G.Weichert. |  |
| R01 I1 L1 | Bauwerk | Info an R.Ludwig: - Bauwerk im jt bitte ausblenden. | R.Ludwig prüft, wird „Eigentümer“ ist und bittet diesen, dass Bauwerk auszublenden. |  |
|  | Lattice V82 XTL | Info an R.Ludwig: - Das Lattice im gesamten CAD Raum behalten, aber unter einem eigenen Zweig, z.B. XTL_R01_WP16_Lattice | Das Lattice ist in der „Maschine“ aufgehangen. R.Ludwig klärt mit der Vermessung, ob das DG2 in einem eigenen Ordner platziert werden kann. |  |
|  | Bodenstützen_5300_52m | Sollen ausgeblendet werden, jedoch mit übergeordnetem Flag. | Muss erneut gecheckt werden. |  |
|  | XTL_R01_Maschine | In nachfolgende Ebenen aufteilen: - 1.Ebene DG2/3 - 2.Ebene Bauwerk – Infrastruktur – Beamline - 3.Ebene WP | Bei Infrastruktur müssten alle Objekte neu Positioniert werden, dann wären es freischwebende Elemente. Infrastruktur in den eigenen Gewerken belassen. In der jt-Übersetzung Dateien mit KSLA XSE und XTIN mal die Struktur anschauen. In CB nur Infrastruktur. |  |
|  | XTD1_R01_Transport | Hat falsche Bezeichnung muss lauten XTL_R01_Transport. |  |  |
|  | Cryo | - WP03 und WP13 von einander trennen. - Ref. Baugruppe ausblenden (Cryo Modultank ist doppelt. - Grenzübergang Cryo/Maschine an BL Vakuum Flansch überlappt. - Pipes Safety SCB = flasches Modell, muss entfernt werden. - Doppelte Stahlbänder und Halfenschienen sollen in Zweig Bauwerk (nicht doppelt führen). - Tank_m_Bellow ist doppelt, verschieben in Module. - 2. Modul fehlt. |  |  |
| XTL_R01 | E-Versorgung | Bitte Ref. Boden ausblenden. |  |  |
|  | Sicherheit | Bitte Ref. Fundament entfernen. |  |  |
|  | Sicherheit_V6 | Bitte checken, welches Modell nun aktuell ist (Fluchtweg ist an falscher Stelle). |  |  |
|  | Wasser | - Bitte Ref. Wasser entfernen. - Bitte DG2 und DG3 trennen. - Wasser Maintenance-Räume aus DG2 und DG3 nehmen. |  |  |
| XTL_R01 | WP01_RF_System_V4 | - Envelope Placeholder Cryomodul muss entfernt werden. - Version überprüfen, kein DG3 vorhaden, ggf. veraltetet. |  |  |
|  | LLRF | - Bitte Ref. Boden und Tunnel entfernen. - Racks falsch positioniert und nicht im DG3 |  |  |
|  | WP34_IT Racks | Können komplett rausgenommen werden. |  |  |
| Maschine: |  |  |  |  |
| XTL_R01 | Bauwerk | V17 als Ref. kann rausgenommen werden. |  |  |
|  | WP19 | Kann entfernt werden. |  |  |
| XTL_R01_I1_L1 | Bauwerk | V17 als Ref. kann rausgenommen werden. |  |  |
|  | Lattice 8.2 | Bodenstützen können entfernt werden. |  |  |
|  | Lattice V82* | DG1 können entfernt werden. |  |  |
|  |  | Info an R.Platzer: - Am Anfang des Raums fehlen die Komponenten (Stahlgirder). |  |  |
|  |  | Die Baugruppe Strahldummy kann aus dem Modell entfernt werden. |  |  |
|  |  | Die Vakuumteile 90m – 93m fehlen. |  |  |

- R.Ludwig würde die Räume R01, R02 und R03 einmal wie gewünscht, exemplarisch im jt unter Einbindung der Steuerskizze erstellen.

- Die SE-Nummern haben einen eindeutigen Identifier.

- XTIN: Ziel wäre es, eine Zeichnung zu präsentieren, die die Kollegen vor Ort auch nutzen könnten.

Von nachfolgenden Komponenten fehlen noch Modelle:

  - BPMC

  - BPMG

  - CRD

  - FCUP

  - IOD

  - SCRN (3x XTIN)

  - SCRW

  - SRM 01, 03, 07