The table below lists the review tasks for each stakeholder.

The review tasks are denoted as follows:

X		You have to review the document.

Appr.	You have to approve the document.

I		For your information.

---	No review task.

Section Reviews – List of External Stakeholders

|  |  | BEFORE |  |  | DURING |  |  |  |  |  |  |  | AFTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Fields of concern | Reviewer Assignment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stakeholder list | Room book | Lattice |  | Subsystems and responsibilities (MBOM) | DG3 model of the beamline | Integration model (DG2) | Collision check | List of mile- stones | Summary of Cables & Racks | Section interface definitions | Meeting minutes + list of open issues |
| ACC | Accelator Consortium Coordinator | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| CCC | Civil Construction Coordinator | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLC | Cold Linac Coordinator | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| MLC | Machine Layout Coordinator | X | I | Appr. |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| MO | Module Owner | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| PSC | Photon Systems Coordinator | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO | Project Office Leader | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X |
| SC | Section Coordinator | X | I | Alte Kollisionsliste nicht abgearbeitet, Pulstrafos werden verschoben |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| TC | Technical Coordinator | Appr. | I | X |  | Appr. | Appr. | Appr. | Appr. | Appr. | Appr. | --- | Appr. |
| TC – KDS coordination | Rack & Cabling coordination | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 01 | RF System | X | I | Zeitplan für Modulproduktion kann noch nicht bestätigt werden, auch Installation im Tunnel muss sich erweisen |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 02 | Low Level RF (LLRF) | X | I | Change Names of LLRF in L1, Verkabelung Kryomodul falsch, 3D Modell Rm10 Racks shifted in WP34 Modell |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 03 | Accelerator Modules | X | I | OK, letzte Fragen nach L1 klären |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 04 | S.C. Cavities | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Power Coupler | X | --- | Verkabelung in Übersicht falsch, Kollision mit IT Kabeln im Rack? Zeitplan knapp, nach Q1/15 klarer |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | HOM Couplers | X | --- | Verkabelung nicht durchgeplant, nur 2/pro Modul bei LLRF |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Frequency Tuner | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Cold Vacuum | X | I | Folien, Platz für 2 Pumpstände pro SCB benötigt |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 09 | Cavity String Assembly | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | AMTF | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Cold Magnets | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Warm Magnets | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Cryogenics | X | I | Model SCB aktualisieren, MBOM Zeitplan OK |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 14 | Injector | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Bunch Compression | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Lattice | X | I | Meilensteine Top-Down, Summary Sheet für Module |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 17 | Standard e-Beam Diagnostics | X | I | Nachricht, falls Änderungen an KDS Planung notwendig sind |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 18 | Special e-Beam Diagnostics | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Warm Vacuum | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Beam Dumps | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | FEL Concepts | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Accelerator Control Systems | X | I | Kollisionen zwischen Angaben vom Rack Inventory und KDS Planung, jede Gruppe soll Konsistenz prüfen |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 32 | Survey & Alignment | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 33 | Tunnel Installation | X | I | Sehr viele Bodenplatten zu öffnen für Pulskabel? Sonst keine Bedenken |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 34 | Utilities | X | I | Kabelarbeiten an Pritschen hinter L1 ab Januar, Sicherung für Koppler notwendig |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 35 | Radiation Safety | X | I | Schloss für Transferleitung bis Ende Installation; Organisation HF-Betrieb wichtig; muss klar ersichtlich sein, wo Betrieb ist; Tunnel wird Strahlenschutzbereich |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 36 | General Safety | X | I | Diagnoseeinheit Brandschutz im Rack soll oben sein, bei LLRF in L1 im R3, Fluchtweg geklärt |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 38 | Personnel Interlock | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 39 | Electro Magnetic Compatibility | X | I | --- |  | X | X | X | X | X | X | --- | X |
| 40 | Information & Process Support | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 3.9 GHz System | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Undulator Systems | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Simulation of Photon Fields | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | X-ray Optics & Transport | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | X-ray Photon Diagnostics | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Detector Development | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | DAQ & Control Systems | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Optical Lasers | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Sample Environment | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Scientific Instrument FXE | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Scientific Instrument HED | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Scientific Instrument MID | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Scientific Instrument SPB | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Scientific Instrument SQS | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Scientific Instrument SCS | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |