Minutes

35. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS 1-4, XSDU 1+2

09. Februar 2015				                    	 AER19, 3.OG/3.11    10:00 – 10:55

Chair:	 Jan Hauschildt

Draft:	 Jan Hauschildt

Participants

Cunis (TC), Decking (16), Dietrich (74), Dommach (73), Freund (74), Grünert (74),  Haas (TC), Hanik (34), Hauschildt (TC), Herrmann (34) Hongisto (40), Hüning (TC), Jähnke (TC), Kohlstrunck(73),  Koch (74), Kristic (FM), Lederer (19), Ludwig (ZM1), Nölle (17), Pflüger (71), Ramm (ZM1), Rathjen(38), Schwarz (XFEL), Sinn (73), Talkovski (ZM1), Wellenreuther (TC),

Agenda               https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=11858

| 1. | Protokoll | J.Hauschildt |
| --- | --- | --- |
| 2. | Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation | J.Hauschildt |
| 3. | Preparation of Self-Seeding Implementation in SASE1 and SASE2 | W.Decking |
|  | Protokoll dieser Sitzung wird später eingestellt | A.Brand |

Dokumente

https://indico.desy.de/materialDisplay.py?contribId=1&materialId=slides&confId=11858

https://indico.desy.de/materialDisplay.py?contribId=4&materialId=slides&confId=11858

- Protokoll

keine Ergänzungen/Änderungen.

- Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation

J. Hauschildt stellt anhand der ppt Datei den Fortgang der Arbeiten und die Perspektiven dar.

Am 12.02. findet eine weiteres Meeting zum Beamlinereview XTD2 statt

J. Pflüger :	Das Begutachten der für das Beamlinereview erstellten jt files im EDMS bereitet ihm Probleme.

J. Hauschildt :	Für EDMS Probleme  gibt es Unterstützung durch WP 40 (IPP).

S. Lederer :	Wie ist der Status der fahrbaren Girder für die Strahlrohre in den Dumpgruben?

J. Hauschildt :	Fragt bei N. Meyners nach.

P.Talkovski :	Die Magnetaufhängungen im XTD2 Rm. 13-16 kommen in der KW13.

J. Hauschildt :	… und werden dann umgehend eingebaut.

J. Hauschildt :	Der Fahrradverkehr im XTD2 wird nach der Reinigung eingeschränkt oder verboten und Sohlenreinigungsmaschinen aufgestellt.

- Preparation of Self-Seeding Implementation in SASE1 and SASE2

W. Decking stellt die Anforderungen für eine self seeding option vor.

Im SASE2 werden die notwendigen Kabel für die Magnetstromversorgung mit verlegt, im SASE1 wird nur der notwendige Platz vorgesehen. Mitte 2015 wird ein Conceptional Design Report vorgestellt, bis Mitte 2016 die Konstruktion gemacht.