Minutes

66. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS 1-4, XSDU 1+2

07. November  2016				                  	 Bahrenfeld    1E EG Rm 503  09:00– 10:35

Chair:	 Jan Hauschildt

Draft:	Jan Hauschildt

Participants

Cunis (PSPO), Freund (74), Grünert (74), Haas (TC), Hauschildt (TC), Hauser (19), Hüning (TC), Kohlstrunk (73), Meyners (33), Pflüger (71), Prenting (32), Sinn (73), Witt (34), Wohlenberg (19),

Agenda                       	https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=16428

| 1. | Protokoll | J.Hauschildt |
| --- | --- | --- |
| 2. | Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation | J.Hauschildt |
| 3. | Installations of WP 74 in XTD1 (SASE2) | J. Grünert |
|  | Item List | J.Hauschildt |

- Protokoll

Zum  Protokoll vom 65.SCM ist kein Kommentar eingegangen.

- Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation

Siehe ppt datei.

Allgemeines :

- Für den Interlocktest macht J. Hauschildt Aushänge in Aufzügen und Tunnelzugängen in Schenefeld.

M. Hüning:		Das Konditionieren von Modulen muss, wenn die Maschine abgekühlt ist, mit gesetztem Interlock in XTL/XS1 erfolgen. Das wird bald nach dem Abkühlen passieren.

Bauaktivitäten:

- Die Damentoilette in XHE1 und die Toilette in XHE2 (die zur Damentoilette wird) erhalten Zylinderschlösser. Schlüssel können auf der Baustelle arbeitende Frauen beim Pförtner OsBo leihweise für unbestimmte Zeit erhalten.

J. Hauschildt:		Die Kosten für Schlösser und Schlüssel liegen bei ca 1000.- Euro.

N. Meyners:	WP 33 bezahlt das.

T. Haas:	Die Pumpenräume in der XHEXP1 werden im Betrieb wahrscheinlich Kontrollbereiche, eventuell sogar Sperrbereiche werden.

TGA:

J. Pflüger:		Der Haltedraht mit Baustromversorgung und IT Kabeln im XTD1 behindert den weiteren Aufbau des Vakuumsystems, weil der Ausbau von Kabeln und Draht nach der Montage mit zu großen Risiken behaftet ist.

Th.Witt:	Ich frage nach.

J. Hauschildt:		Nach dem Meeting  :  Der Ausbau beginnt zeitnah, der Draht kommt weg und die restlichen Kabel werden bodennah verlaufen.

Maschineninstallation:

XTD6:

N. Kohlstrunk:	Einige der angezeichneten Bohrpunkte sollen nicht gebohrt werden.

Installations of WP 74 in XTD1 (SASE2) :

Siehe ppt datei.

T. Haas:	Sven Mohr soll das Gaspaneel versus dem Fluchtweg ansehen.

J. Hauschildt:	Ich informiere ihn.

J. Grünert:	Die Koordinaten für die Montage der differntiellen Druckstufe sollen von ZM 1 kommen.

Item List :

Nicht behandelt