Minutes

67. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS 1-4, XSDU 1+2

21. November  2016

09:00– 10:00

XFEL Schenefeld  XHQ E1/173

Chair:	 Jan Hauschildt

Draft:	Jan Hauschildt

Participants

Cunis (PSPO), Freund (74), Grünert (74), Haas (TC), Hauschildt (TC), Hüning (TC),Jensen (34), Koch (74), Kohlstrunk (73), Meyners (33), Pflüger (71), Prenting (32), Sinn (73)

Agenda                       	https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=16510

| 1. | Protokoll | J.Hauschildt |
| --- | --- | --- |
| 2. | Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation | J.Hauschildt |
| 3. | Item List | J.Hauschildt |

- Protokoll

Zum  Protokoll vom 66.SCM ist ein Kommentar von J.Grünert eingegangen:

- „in dem Protokoll ist ein Fehler in Abschnitt „Installations of WP 74 in XTD1 (SASE2)“, der andere Kollegen verwirrt hat:

J. Grünert:                  Die Koordinaten für die Montage der differntiellen Druckstufe sollen von ZM 1 kommen.

korrekt müßte das heissen:

J. Grünert:                  Die Koordinaten für die Montage der XGM-Supports (Säulen und seitliche Versteifung) sollen von ZM 1 kommen.

Info dazu: Die Koordinaten wurden geliefert und die Montage ist erfolgt.“

- Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation

Siehe ppt datei.

Allgemeines :

M. Hüning:		Die Tür von XS1 in den XTL wird nochmals ausgetauscht. Die Öffnungrichtung ist verkehrt. Zum Kaltfahren wird die Tür geschlossen. Der Zugang zum XS1 von Osdorfer Born bleibt frei.

Bauaktivitäten:

J. Hauschildt:		Bevor die letzten Untergießungen von Fundamentirungen der Elektronenmaschine gemacht werden müssen noch 30 Betonsteine gestellt werden.

TGA:

J.-P.Jensen:		Die Magnetstromkabelarbeiten im XS4 haben heute wieder begonnen.

Maschineninstallation:

XTD2:

J. Prenting:	Die Feinjustierung nach der SLRS Kontrolle beginnt im SASE1 heute.

W. Freund:	Bedarf es der Unterstützung durch WP74 ?

XTD9:

J. Grünert:	Das HIREX kommt noch diese Woche.

XS3:

T. Wohlenberg:	Es ist ein OTR um 60 mm zu hoch.

XTD4:

J.Pflüger:	Das Präzisions-Klimagerät wird in Betrieb genommen.

XTD10:

H.Sinn:	FMB wird ab 28.11. am SASE3 Monochromator mit Reinraum arbeiten, da stört der hohe Luftstrom der für die Arbeiten am PKG nötig ist.

- Ausblick

Zur Inbetriebnahme der Tunnel XTD2/XS3/XTD4+10 :

J.Pflüger:	Die SASE3 Undulatoren sind bis zum Ende Januar nicht kommissioniert.

M. Hüning:	W. Decking sollte den Termin für die Tunnelschließung geben.

J.Pflüger:	Lt. W. Decking ist das der 1. April.

M. Hüning:	Nicht schon der 1. März ?

J. Hauschildt:	Ich frage ihn.

J. Prenting:	Lt. W. Decking startet die Inbetriebnahme ab der 12. Woche.

M. Hüning:	Es könnte auch Betrieb durch SASE3 bei justierten Kammern ohne betriebsbereite Undulatoren geben.

Item List :

211:			Alle Racks im Norden stehen, Einige sind  an Strom, 					Wasser und Netz angeschlossen, andere aber nicht.