## Slide 1: Windows 7 Migration im M-Bereich
Büro- und Laborbetrieb
Carsten Kluth
Technisches Seminar M
Hamburg, den 7.10.2010

## Slide 2: Übersicht
Motivation, Ausgangssituation und Ziele
Zentrale Services in win.desy.de
Hardware Voraussetzungen für Windows 7
Migration in den M-Gruppen
  Unterstützung durch IT, Aufgaben der Benutzer
  Vorschlag von Migrationsverfahren für Desktop PCs
  Besonderheiten bei Laptops
Spezielle Lösungen
  Server, Virtuelle Maschinen, Windows 7 aus anderen Quellen, Windows 7 @ Home
  PCs im Wechsel zwischen Laboren und Beschleunigern
  Wenn der Einsatz von Windows 7 problematisch ist
Hilfe, Informationen u. Kontakte, Kurzer Ausblick

## Slide 3: Motivation für die Migration zu Windows 7
Security Patches für Windows XP „nur“ noch bis 2014
  keine Security Patches mehr für Office XP
Viele erfolgreiche Angriffe auf Windows XP PCs
  User arbeiten häufig mit Administratoren Rechten (bei Win7 nur temporär)
  Surfen u. Mailverkehr gefährlich
  Aktuelle Virenscanner und Microsoft Patches greifen nicht immer
Installation von Windows XP auf moderner Hardware problematisch
  Dell E-Serie benötigt manuelle Eingriffe von IT während der Installation
  Keine Garantie mehr für WXP Kompatibilität der zukünftigen DESY Standard PCs
Bessere Unterstützung mobiler Geräte (Laptops)
4 GB Grenze von Windows XP 32 Bit
Höhere Benutzerfreundlichkeit von Windows 7 gegenüber XP / Vista

## Slide 4: Ausgangssituation im M-Bereich
~ 1600 Windows Installationen in win.desy.de (Zählung 2010)
  > 200 PCs in den Maschinenkontrollen (MCA) => Vortrag von U. Lauströer (MCS)
  ca. 80 ELWIS von MHF-e, ca. 200 Laptops
  CAD Workstations (Solid Edge und I-DEAS)
  einige Server in wenigen Gruppen
  PCs fast ausschließlich mit Windows XP 32 Bit
An vielen Stellen sind Applikationen und Softwareversionen im Einsatz, die nicht Windows 7 kompatibel sind
MS Office XP  MS Office 2010 Migration beendet  kein Zeitdruck
DESY-weit ca. 600 Win 7 Installationen von knapp 5000 Windows PCs

## Slide 5: Ziele
Migration der Windows XP PCs bis 2014
alle Windows PCs in die zentrale Infrastruktur win.desy.de
Lösungen für die Fälle, bei denen eine Migration nicht möglich ist
Keine Störungen des Maschinenbetriebes
Möglichst geringe Störungen im Büro- und Laborbetrieb
Möglichst geringe Belastungen der User und Gruppen
  während der Migration
  beim zukünftigen Betrieb  Security verbessern!

## Slide 6: Zentrale Services in win.desy.de
Installationsservice
  nur Windows 7 SP1 64 Bit International English
  ausschließlich über das Netzwerk
  nur für Standard PCs und Dell Laptops der E-Klasse
  vorinstallierter Virenscanner
  vorkonfiguriertes Security Center
Keine Änderungen gegenüber Windows XP
  Accounts
  Passwörter
  Homedirectories incl. H:, N:, S: Drive Mappings sowie Backup
Printservice durch adprint7 mit aktuellen Treibern
PC Bestellung, Inventarisierung und Softwarezählung per AMS

## Slide 7: Zentrale Services in win.desy.de (2)
Zentrale Security Services
  Zentrale Überwachung und Alarmierung bei Vorfällen
  Konfiguration des Virenscanners nicht manipulierbar
  Virenscanner u. Firewall nicht abschaltbar
  Automatische Updates von Microsoft Produkten
  Ausnahmen nur nach Absprache mit IT
Softwareangebot via Netinstall
  Standardangebot von IT fast vollständig
  Security Patches in Absprache mit D4
  neu: viele Produkte müssen im AMS bestellt werden
  einige Pakete von IPP sind noch in der Vorbereitung
  siehe windows7.desy.de/applikationen/

## Slide 8: Hardware Voraussetzungen für Windows 7 64 Bit
Minimalanforderungen bei DESY
  64 Bit fähige CPU
  2 GB RAM (Installation bricht sonst ab)
  80 GB Festplatte
  Details siehe http://windows7.desy.de/hardware/
  DESY Standard Hardware ab Ende 2007 i.d.R. ausreichend
32 Bit nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit IT
  z.B. ELWIS von MHF-e
Keine Unterstützung für Dell D-Serie
  Probleme mit Treibern




## Slide 9: Migration in den M-Gruppen
in Absprache mit Gruppenleitung
  Budget für Hardware
  Budget für Software
  Rahmenbedingungen für die Gruppe beachten
  Zeitvorstellungen (wann, en bloc oder zeitlich gestreckt?)
durch die Gruppenadministratoren
  ggf. mit Unterstützung durch IT
  Ablauf mit den Usern vorbereiten und planen (ggf. testen testen testen)
  Hard- und Software rechtzeitig bestellen (aktuell gibt es Verzögerungen bei der Beschaffung von Dell Notebooks)

## Slide 10: Unterstützung durch IT
Grundsätzlich ist eine Unterstützung vor Ort seitens IT möglich
  zusätzliche befristete Stelle für die Migration ist besetzt
  Unterstützung vor Ort macht nur Sinn, wenn en bloc migriert wird
Einige M-Gruppen haben die Unterstützung bereits angefordert
  DESY weite Abstimmung ist erfolgt
  Abstimmung im Detail erfolgt direkt zwischen den Gruppen und IT
  neue Wünsche bitte an M. Gloris (IT), P. Rümmler (MKS) oder C. Kluth (MPY)
  Unterstützung ist grundsätzlich auch für Hardware Erweiterungen möglich
Schulungen
  spezielle Schulungen der Gruppenadministratoren für die Migration
  Umfangreichere Schulungen für Gruppenadministratoren nach Absprache möglich
  Schulungen für Endanwender (Windows, Office…)

## Slide 11: Aufgaben der Benutzer
Häufig haben Nutzer wichtige Daten auf lokalen Festplatten
  entspricht nicht dem Konzept von IT – es gibt kein Backup!
  für die Migration werden häufig PCs getauscht
  Windows 7 wird i.d.R. auf leeren Partitionen aufgespielt
   Benutzer muss lokal abgespeicherte Daten identifizieren
   Wichtige berufliche Daten müssen gerettet u. private Daten gelöscht werden
   Wie groß ist der Bedarf an zentralem Speicherplatz jenseits der Homedirectories?
Welche Applikationen werden benötigt?
  gibt es ein entsprechendes Angebot im Netinstall Portfolio?
  sind alle benötigten Applikationen Windows 7 kompatibel?
  neue Versionen? Aufwand für einen Umstieg? Tests erfolgreich? Testen, testen…
  Müssen Lizenzen beschafft werden?

## Slide 12: Vorschlag eines Migrationsverfahrens für Desktops
Ziele
  möglichst geringe Belastung für den Benutzer
  zügige Migration
Häufiges Vorgehen bei der NT4 – WXP Migration
  Persönlicher PC eines Benutzers wurde „entwendet“
  ca. ein Arbeitstag verstreicht, dann bekommt der User „seinen“ PC zurück
Ökonomischeres Vorgehen (PC Rotation)
  Windows XP PC wird durch einen frischen Windows 7 PC ausgetauscht
  Benutzer kann nach ca. 10 Minuten weiterarbeiten / neuen PC anpassen
  der alte PC bleibt ein paar Tage lang parallel verfügbar, wird aber nicht mehr genutzt
  alter PC  Windows 7 / Windows XP / Linux / AGL, kein Backup des alten PCs!
  optimale Verteilung der leistungsfähigen PCs durch geschicktes Vorgehen
  Ein paar neue PCs zum Startzeitpunkt erforderlich

## Slide 13: Besonderheiten bei Laptops
Personenbezogene Eigenschaften verhindern Rotation
evtl. Leihlaptop für die Zeit der Migration anbieten
Dell D-Serie nicht Windows 7 kompatibel
Installationsunterstützung nur für Dell E-Serie
Beschaffung eines neuen Laptops
  mit Begründung per AMS
  ggf. incl. Monitor, Docking Station, ext. Tastatur…
  Beratung des Benutzers durch Gruppenadministrator / IT
  Laptop „Showroom“ bei IT
  neu: Desktop PCs für Laptop User nur noch mit guter Begründung (Klärung zwischen Budget Verantwortlichen und Benutzern)
Einsatz von Leihlaptops Entscheidung der einzelnen Gruppen

## Slide 14: Server (kein direktes Thema dieses Vortrags)
Windows 2008 R2 SP1 64 Bit
  Rückgrat von win.desy.de
  entspricht dem Windows 7 Kernel
  u.a. für Multiuser, CPU / Applikations- oder File Services einsetzbar
Migration von Windows 2003  Windows 2008
  nach Beratung von und in Absprache mit IT
Installationsmöglichkeiten für Windows 2008
  aktuelle Standard Workstation
  nicht Standard Büro PC
  Standard 19“ Workstation („Rack-PC“)
  große Auswahl an Dell Servern

## Slide 15: Virtuelle Maschinen
Grundsätzlich gilt folgende relativ neue Regel des RSR
  Keine Virtuellen Maschinen mit NAT, d.h.
  Host und VM haben unterschiedliche IP Adressen (AMS / Softwarezählung, Security)
Empfohlene Virtualisierungssoftware
  Virtual Box (Oracle, ehemals Sun, kostenlos)
  VMware Workstation (Marktführer, kostenpflichtig)
  VMware Light (kostenlos, Funktionseinschränkungen beim Erstellen von VMs)
Windows 7 ist grundsätzlich als Host geeignet
  Windows XP in VM bis 2014 als Übergangslösung möglich
Windows 7 kann als VM über das Netzwerk installiert werden
  hängt u.a. von der Virtualisierungssoftware ab

## Slide 16: Windows 7 aus anderen Quellen
Vorgaben für win.desy.de
  es sind ausschließlich Windows Installation von DESY erlaubt
  DESY Standardangebot für Workstations u. Laptops: - Windows XP Professional 32 Bit International English mit deutschem Sprachaufsatz - Windows 7 Enterprise 64 Bit International English mit deutschem Sprachaufsatz
  Windows Update Server (WSUS) sind darauf ausgerichtet
  Netinstall Service ist darauf ausgerichtet
Konsequenz: eingeschränktes Hardware Portfolio in win.desy.de
Private Laptops und PCs externer Institute gehören nicht in die Domain!
  unbekanntes Security Level
  Standard Netzwerkanschluss: Gästenetzwerk
  In Ausnahmefällen: Internes Netzwerk (Antrag per Formular über Segment Admins)

## Slide 17: Windows 7 u. Office 2010 @ Home
Windows 7
  Begründung erforderlich
  benötigt DESY Lizenzserver
  Es gibt kein Installationsmedium bei DESY
  zurzeit kein Angebot seitens IT
  Angebot mittelfristig in Planung
Office 2010
  Begründung erforderlich
  Installationsmedium und Anleitung beim UCO
  Manuelle Registrierung / Abrechnung über pcx Nummer
  Installation und Betrieb benötigen DESY Lizenzserver (VPN)

## Slide 18: PCs im Wechsel zwischen Laboren und Beschleunigern
Altes, betriebssystemunabhängiges Problem
  kehrt mit dem Umstieg von Windows 7 verstärkt zurück
  tritt traditionell häufig bei FLASH auf
PCs in Büros u. Laboren  sog. Büro Netzwerk
  Netzwerkdosen sind dynamisch konfiguriert
PCs für Maschinenbetrieb  spezielles Netzwerk
  Netzwerkdosen sind statisch konfiguriert
PC Betrieb im Wechsel zwischen diesen Netzwerken ist nicht möglich!
  Dafür gibt es DESY-weit keine Lösung
  Dieses Konzept ist zwischen Netzwerkgruppe und M-Bereich abgesprochen
  User müssen mit Gruppenadministratoren Lösungen finden
  Einfachste und empfohlene Lösung: zwei PCs

## Slide 19: Wenn der Einsatz von Windows 7 problematisch ist
Typische Problemfälle
  SPS Programmierumgebungen
  Hardware Treiber
CAD Workstations
   auf IPP Lösung warten
Allgemeiner Lösungsansatz bei DESY – das sog. „Oszi-Netz“
  spezielles Netzwerk für ungenügend geschützte Netzwerkkomponenten
  z.B. für Oszilloskope mit unsicherem Windows Betriebssystem
   Betrieb von Windows XP über 2014 hinaus prinzipiell möglich
  Nutzung in Absprache mit Netzwerk- und Windowsgruppe
  dieses Netzwerk hat gewisse Einschränkungen – z.B. nur Intranet, kein Internet

## Slide 20: Hilfe, Informationen u. Kontakte
UCO
  uco@desy.de, Tel. 5005
Schulungen
  it-training@desy.de, https://it.desy.de
Windows User Meetings
  Folien und Protokolle siehe https://it.desy.de
Webseiten von IT
  http://windows7.desy.de, http://adweb.desy.de, http://it.desy.de
M-IT Koordinationsmeeting
  P. Rümmler, M. Möller, A. Labudda, H. Keller, S. Nikogosian, C. Kluth
  Folien und Protokolle in Sympa – siehe http://it.desy.de
CUC Komitee zur DESY-weiten Koordination
  P. Rümmler, U. Lauströer, C. Kluth, Folien und Protokolle in Indico

## Slide 21: Ausblick
Windows 8
  steht „unter Beobachtung“ von IT
  würde keine neue Domain win.desy.de benötigen, aber Anpassungen
  DESY Daten gehören nicht so ohne Weiteres in die Cloud!
  Umgang mit einem AppStore organisatorisch schwierig (sehen wir gerade bei Apple, z.B. beim MacOS)
  möglicherweise für neue Hardware ab 2012 notwendig (Tablets)
  benötigen wir dann die Unterstützung von Tablets etc. überhaupt?
Office 2012
  noch völlig unklar, ob es für DESY relevante Änderungen gibt
Tendenziell überspringt DESY gerne eine Windows u. Office Version
  NT 3.51, NT 4, Win 2000 (5.0), Win XP (5.1), Win Vista (6.0), Win 7, Win 8
  Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2012

## Slide 22: Diskussion
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!