## Slide 1
Ablauf Zugang XTL Tunnel
ab Tag 1

## Slide 2
Anmeldung für Tunnelarbeiten XTL
Anmeldung rechtzeitig (mind. 1 Tag vorher) beim TC M. Huening
  Namen / Anzahl Personen
  Firma / beauftragendes Workpackage
  Dauer und Ort der Arbeiten
  Art der Arbeiten
    Ggf. nach Absprache mit SiGe-Koordination (WP36) Gefährdungsbeurteilung schriftlich vorlegen
  Arbeitsmittel mit Gefährdungspotential
  Ggf. Erlaubnisschein bei feuergefährlichen Arbeiten (bei Gruppe SAVE, Geb. 35 ausgefüllt abgegeben!)

## Slide 3
Anmeldung für Tunnelarbeiten XTL
TC / Fachbauleitung Installation Infrastruktur M. Huening informiert:
  Bauleitung: H.-J. Christ
  SiGe-Koordination: BIG Schierenbeck mbH, WP-36, SAVE
  Vor Installation der Zugangskontrolle den Pförtner im Tunnelmund

## Slide 4
Unterweisungen für Tunnelarbeiten XTL
Unterweisung ist für den Zugang zwingend erforderlich!
  Unterweisung inkl. Dokumentation vor dem ersten Einstieg
    durch D5 (WP 36): nur nach vorherige Terminvereinbarung oder
    rechnergestützt im Sicherheitscontainer auf der Baustelle oder
    online durch Foliensatz mit schriftlicher Bestätigung des Verantwortlichen (z.B. für Fremdfirmen) -> DESY Homepage
    Nur mit einer schriftlichen Bestätigung der Unterweisung ist der Zugang zum XTL erlaubt !
  Unterweisungslisten werden durch Pförtner am Tunnelmund geprüft

## Slide 5
Zugangsschema XTL ab 27.02.2012
Voranmeldung der Arbeiten
Unterweisungsnachweis
PSA
Ggf. Schweißerlaubnisschein
Zugang XTL

## Slide 6
Anmeldung für Tunnelarbeiten XTDs & Schächte vor deren Abnahme
Anfrage rechtzeitig (mind. 1 Woche vorher) beim TC M. Huening
  TC stellt Kontakt zu ARGE / Züblin her
  Mögliche Freigabe erst nach Abstimmung mit ARGE/ Züblin
  Sicherheitsverantwortung auf der Baustelle liegt beim Unternehmer
  ►die Zugangsentscheidung ebenso

## Slide 7
Unterweisungen für Tunnelarbeiten XTDs & Schächte vor deren Abnahme
Unterweisung ist für den Zugang zwingend erforderlich!
  Unterweisung inkl. Dokumentation vor dem ersten Einstieg
    Vorab durch D5 (WP 36) nach Terminvereinbarung UND
    Vor Ort durch das Sicherheitspersonal des Unternehmers
  Ausgabe der Zugangskarte ist an die Unterweisungen gebunden

## Slide 8
Allgemeine Hinweise: Sicherheitsorganigramm für Installation Infrastruktur

## Slide 9
Allgemeine Hinweise: Fachbauleitungen
Aktuell: Fachbauleitung für Infrastrukturinstallation XHM
Jens-Peter Jensen / Jörg Eckoldt
Ab 27.02.2012: Fachbauleitung für Infrastrukturinstallationen
Markus Huening
Sektionsbauleitungen
M. Huening, T. Haas, J. Hauschildt, M. Hoffmann, J.-P. Jensen
Fachbauleitererklärungen sind unterzeichnet bzw. zur Unterschrift bei WP 36 bereit

## Slide 10
Allgemeine Hinweise: SiGe-Koordination
Bestellter Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator gemäß BaustellV i.V.m. RAB30:
Bau-Ingenieurgesellschaft Schierenbeck mbH
Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß ASiG / beratende Sicherheitsorganisation:
D5 / WP-36
Notfallmanagement (für XTL):
SAVE

## Slide 11
Allgemeine Hinweise: SiGe-Pläne
Formeller und behördlich genehmigter SiGe-Plan für Hochbau und Ausbaumaßnahmen liegt vor
Gilt uneingeschränkt auch für XHM und zunächst XTL
Möglicherweise gebäudespezifische Anpassung im Verlauf des Bauvorhabens
Aushang am jeweiligen Teilvorhaben der Installation Infrastruktur

## Slide 12
Allgemeine Hinweise: Persönliche Schutzausrüstung
Schutzhelm
benutzen
Sicherheitsschuhe
benutzen (S3)
+
Für die Tätigkeit angemessene Schutzkleidung

## Slide 13
Allgemeine Hinweise: Kommunikation
Zwei unabhängige Kommunikationssysteme:
  Nottelefone:
  bei Abnahme automatische Weiterleitung an Technischen Notdienst (SAVE)
  Funk:
  Funkgeräte (DESY-Standard, Aus- und Rückgabe am Tunnelmund) sind funktionsbereit, Notrufe werden über Pförtner an Technischen Notdienst weitergeleitet

## Slide 14
Allgemeine Hinweise: Behördliche Abstimmung
Baubeginnanzeige
Bezirksamt Altona
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bau und Umwelt
Abt. Bauprüfung
Vorankündigung
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Bauordnung und Hochbau
→ ca. 14 Tage vorher